ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021

# Elenco annuale    Anno 2019

| Cod. Amm | CUI | CUP | Descrizione dell’intervento | CPV | Responsabile del Procedimento |  | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità | Conformità | Verifica vincoli ambientali | Prio rità | Stato Progett. Approv | Stima tempi di esecuzione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cognome | Nome |  |  |  | Urb. (S/N) | Amb. (S/N) |  |  | Trim./ann. iniz lavori | Trim./ann. fine lavori |
|  |  | I25H18000160005 | Pronto intervento zona A Immobili IACP 2018-2019 | 45453100-8 | Uccello | Carmelo | 181.500,00 | 363.000,00 | CPA | S |  | 1 | PE | I 2019 | IV 2019 |
|  |  | I75H18000070005 | Pronto intervento zona B Immobili IACP 2018-2019 | 45453100-8 | Uccello | Carmelo | 181.500,00 | 363.000,00 | CPA | S |  | 1 | PE | I 2019 | IV 2019 |
|  |  | I25H18000170005 | Pronto intervento zona C Immobili IACP 2018-2019 | 45453100-8 | Uccello | Carmelo | 181.500,00 | 363.000,00 | CPA | S |  | 1 | PE | I 2019 | IV 2019 |
|  |  | I75H18000080005 | Pronto intervento zona D Immobili IACP 2018-2019 | 45453100-8 | Uccello | Carmelo | 181.500,00 | 363.000,00 | CPA | S |  | 1 | PE | I 2019 | IV 2019 |
|  |  | I88G16000000001 | Noto Via Giantommaso 22 alloggi | 45453100-8 | Uccello | Carmelo | 632.390,00 | 632.390,00 | CPA | S |  | 1 | PP | IV 2018 | III 2019 |
|  |  | I86E17000010002 | Noto Via Sonnino 18 alloggi | 45453100-8 | Uccello | Carmelo | 496.230,00 | 496.230,00 | CPA | S |  | 1 | SC | I 2019 | IV 2019 |
|  |  | I66E18000080001 | Avola Via Fontana 28 alloggi | 45453100-8 | Ferla | Ettore | 857.589,00 | 857.589,00 | CPA | S |  | 1 | SC | I 2019 | IV 2019 |
|  |  | I38B18000020006 | Siracusa Corso Umberto I -Via Crispi | 45454000-4 | Uccello | Carmelo | 2.000.000,00 | 10.062.431,80 | URB | S |  | 1 | SF | IV 2019 | III 2021 |
|  |  | I38B18000070006 | Riqualificazione energetica sede IACP | 45454000-4 | Uccello | Carmelo | 900.000,00 | 2.057.378,17 | CPA | S |  | 1 | PE | III 2019 | IV 2020 |
|  |  | I39H16000000001 | Siracusa Via Santi Amato Costruz. alloggi sperimentali | 45210000-2 | Uccello | Carmelo | 500.000,00 | 1.549.370,70 | URB | S |  | 1 | PD | II 2019 | IV 2020 |
|  |  |  |  |  |  | TOTALE | 6.112.209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

F.to  Il Responsabile del Programma

(Ing. Carmelo Uccello)